Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Perfumes Catedral: Plataforma Digital de Reservas y Gestión de Ventas |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Desarrollo de software y aplicaciones web/móviles. - Gestión de proyectos tecnológicos. - Administración de sistemas y bases de datos. |
| Competencias | - Diseñar y desarrollar soluciones informáticas aplicando buenas prácticas de programación. - Implementar sistemas que integren front-end y back-end con seguridad y escalabilidad. - Gestionar proyectos tecnológicos bajo metodologías ágiles. - Analizar requerimientos y transformarlos en soluciones funcionales. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | El proyecto abordó la problemática de Perfumes Catedral, un comercio local de Maipú que gestionaba sus reservas de perfumes mediante Facebook Marketplace y mensajes directos. Este modelo manual generaba baja trazabilidad de pedidos, sobreventa de productos, problemas de coordinación y ausencia de un registro histórico confiable. La solución desarrollada —una plataforma digital web y móvil— buscó modernizar la gestión del negocio, mejorar la experiencia del cliente y optimizar los procesos internos de venta, comunicación y control de stock. Esto es altamente relevante para el campo laboral de la informática, pues integra competencias propias del desarrollo de software, diseño de arquitectura, gestión de datos y metodologías ágiles. El proyecto se situó en Chile, Región Metropolitana, específicamente en la comuna de Maipú, donde existe un público objetivo de 18 a 45 años habituado a soluciones digitales rápidas y eficientes. Los beneficiados principales son tanto los clientes como los vendedores/administradores del negocio. El aporte de valor del proyecto radica en digitalizar completamente la operación del comercio, aumentando su competitividad, eficiencia y capacidad de crecimiento. La plataforma permite reservas en línea, comunicación vía chat en tiempo real, notificaciones push, gestión de stock y un dashboard con métricas clave de ventas y productos |
| 2. Objetivos | Objetivo general Desarrollar e implementar una plataforma digital compuesta por una aplicación web para clientes y una aplicación móvil para vendedores, que permita digitalizar el proceso de reservas de perfumes, optimizar la comunicación cliente-vendedor y mejorar la gestión de stock y pedidos en Perfumes Catedral. Objetivos específicos - Diseñar y construir una aplicación web que permita visualizar el catálogo, realizar reservas y dejar valoraciones. - Implementar una aplicación móvil para vendedores con gestión de pedidos y notificaciones push. - Desarrollar un módulo de chat en tiempo real para facilitar la comunicación directa cliente–vendedor. - Crear un dashboard con métricas de ventas, stock y productos más solicitados. - Aplicar medidas de seguridad y buenas prácticas de desarrollo, garantizando calidad y escalabilidad. |
| 3. Metodología | Fases aplicadas: 1. Levantamiento y planificación inicial - Identificación de requerimientos - Priorización del backlog - Definición de criterios de aceptación 2. Diseño de arquitectura y prototipos - Diagrama n-capas - ERD y esquemas de MongoDB - Prototipos UI validados 3. Desarrollo iterativo (Web, API, Móvil) - Angular para web clientes - NestJS para API y chat - Ionic/Capacitor para app móvil 4. Integración y pruebas - Pruebas unitarias (Selenium) - Pruebas de carga con JMeter - Pruebas funcionales y de usuario 5. Validación y ajustes finales - Simulación completa del flujo de reserva - Ajustes según retroalimentación del cliente 6. Despliegue - Backend en Render - APK de app móvil para pruebas en dispositivos |
| 4. Desarrollo | Etapas desarrolladas - Diseño completo del modelo de datos y arquitectura n-capas. - Construcción del frontend web (catálogo, reservas, valoraciones). - Construcción de la app móvil para vendedores (pedidos, notificaciones push). - Desarrollo del backend con NestJS (auth, users, products, reservas, stock, chat, dashboard). - Creación de chat en tiempo real con WebSockets. - Implementación de notificaciones push solo al crear una reserva. - Desarrollo de un dashboard con métricas en tiempo real. - Pruebas unitarias, de integración, funcionales y de carga (JMeter). - Optimización con NgRx, scroll infinito y caching. - Despliegue final en nube (API). Facilitadores - Requerimientos bien definidos desde el inicio. - Uso de Scrum para mantener claridad y adaptación continua. - Comunicación constante y buen reparto de roles front/back. Dificultades - Ajustes en seguridad: CORS, rate limiting y manejo de tokens. - Cambios tardíos en la UX que implicaron refactorizar múltiples vistas. - Optimización de rendimiento en listados grandes. - Complejidad del OCR, que excedía el tiempo disponible (no implementado). Ajustes realizados - Unificación total del diseño web/móvil para reducir duplicidad. - Implementación no planificada de caché NgRx + scroll infinito. - Inclusión de pruebas de carga en el plan para asegurar escalabilidad. - Postergación del módulo OCR, documentando su análisis técnico. |
| 5. Evidencias | Las siguientes evidencias reflejan el desarrollo real del proyecto y el cumplimiento de los requerimientos definidos inicialmente: - API funcional (CRUD de usuarios, productos y reservas): Link - Demostración login, catalogo, carrito, reserva, chat: Link |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | El proyecto APT permitió profundizar en el desarrollo full-stack, la arquitectura de sistemas, la integración móvil y la gestión ágil de proyectos. La experiencia confirmó el interés profesional del equipo tanto en el desarrollo web/móvil como en la construcción de APIs escalables y robustas. Además, trabajar con un cliente real (Perfumes Catedral) reforzó el interés por soluciones tecnológicas aplicadas a negocios reales y pymes. Este proyecto permitió fortalecer un portafolio profesional realista y demostrar habilidades del perfil de egreso, lo que servirá para insertarse laboralmente en roles de desarrollo, arquitectura o soporte tecnológico avanzado. |